任务书

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 团队功能 | 任务 | 实施者 | 发布者 | 完成时间 |
| 前端 | 原型图 | 张潇 | 王睿 | 2018/01/29 |
| 后端 | 类图，时序图 | 王睿 | 王睿 | 2018/01/29 |
| 数据库 | 周明明 | 王睿 | 2018/01/29 |
| 测试用例 | 李雪 | 王睿 | 2018/01/29 |
| 团队 | 需求分析 | 幼儿园编程队 | 王睿 | 2018/01/29 |

计划表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 开始时间 | 完成时间 | 任务时长 |
| 需求分析 | 2018/01/24 | 2018/01/25 | 1t |
| 测试用例 | 2018/01/26 | 2018/01/29 | 3t |
| 数据库 | 2018/01/26 | 2018/01/29 | 3t |
| 类图，时序图 | 2018/01/26 | 2018/01/29 | 3t |
| 原型图 | 2018/01/26 | 2018/01/29 | 3t |